招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对河南万基新型建材有限公司2x100万方粉煤灰蒸压加气混凝土砌块（含板材）生产线的废砖处理设备项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)04001】，有意参标单位请在2026年4月7日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质预审、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年4月8日下午3时（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

资质审验及报名截止时间：2026年4月7日下午5时前。

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：袁豪 158 9655 3980

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：135万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。

2、投标人应编制投标文件正本一份和副本一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价（见附件5）做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独用档案袋密封，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，具有标的物经营资质；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一项目的投标；

2）投标方需提供近3年至少5台破碎机或斗式提升机或复合式破碎机的业绩，并且均运行良好，业绩中要列出项目明细，所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件，要载明业主方技术方面联系人和联系方式；

3）有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；投标人在人员、技术、设备、资金方面具有完成本项目合同的能力；

4）近三年承担的项目中无重大质量问题、无严重违约记录，且未被政府、采购人及上级单位等列入安全生产领域失信生产经营单位名单或其他黑名单；

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行；

1）资格预审：投标人需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：2026月4日7日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币壹万元（￥10000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货范围：具体供货范围详见技术规范（附件8）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决；

9、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人廉政承诺书（详见附件1）；

2）投标人承诺函（详见附件2）；

3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），（详见附件3）

4）投标人资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函（见附件4）；

II.企业营业执照（复印件加盖企业红章）

III.有关鉴定材料、资质证书等资质文件；

IV.体系认证及认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

5）企业、产品简介；

6）分项详细报价等（见附件5）；

7）异议回复（详见附件7）

第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见报价单）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价，对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在报价有效期内固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年4月8日3时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年4月8日3时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5、 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.3  投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的投标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。投标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=投标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的投标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的投标价格得分。    	P：投标价格。				 PMIN：最低投标价格。             PMAX：最高投标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者优先列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况（1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 2 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书每具备一个得0.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 3 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 4 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 5 | 实质性优惠 （1分） | 实质性优惠 | 1 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打0-1分，不提供不得分。 |
| 6 | 质保承诺 （1分） | 质保承诺 | 1 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |
| 7 | 综合评价（2分） | 综合评价 | 2 | 对投标单位的能力以及完成项目的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价 |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能与配置 | 3 | 投标方根据招标文件技术部分编制投标方案，填写供货清单、设备参数，说明设备特点，对招标书响应情况，填写技术差异表等。对设备的配置、功能、性能进行评分：1-3分 |
| 2 | 综合技术水平及 | 5 | 投标方应根据项目的特点，编制具有可行性的项目实施方案，包括但不限于执行标准清单、设备的制作工艺详细说明、设备质量保证措施、供货组织计划、交货期保证措施、安全管理等。对生产工艺、管理水平、技术水平、专利情况、安装调试方案等进行综合评价：1-5分 |
| 3 | 设备设计、制作、检验 | 3 | 根据投标方设备的设计、检验测试、生产装备及技术力量打分：0-3分 |
| 4 | 随机备件、工具 | 3 | 根据投标方随机备品备件、工具的提供情况，进行横向比较后打分：0-3分 |
| 5 | 业绩 | 3 | 投标方需提供近3年至少5台破碎机或斗式提升机或复合式破碎机的业绩，每具备一个业绩加1分，最多得3分；业绩中要列出项目明细，所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件 |
| 6 | 技术培训方案 | 3 | 根据技术培训方案的完善程度打分：0-3分 |
| 7 | 合理化建议 | 2 | 招标方每采纳1条得1分，最高2分； |
| 8 | 备品、备件保障 | 2 | 根据投标方备品备件储备情况，备品备件可以给与的优惠折扣价格等情况打分：1-2分 |
| 9 | 售后服务 | 3 | 投标方应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、技术指导、终身服务等。根据投标方情况打分：1-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10个工作日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件；

3）有关鉴定材料、相关资质许可证；

4)体系认证及认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：壹万元整     ￥：10000元）

投标保证金交纳时间：2026年4月7日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以河南万基新型建材有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：河南万基新型建材有限公司

开 户 行：农业银行新安县支行

账    号：16135101040017893

联系电话：0379-6733 2040

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年    月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办公室：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办公室：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

新建材2x100万方粉煤灰蒸压加气混凝土砌块（含板材）生产线废砖处理设备投标报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撕碎机（含电控柜、操作箱及电缆） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | NE50斗式提升机（含电控柜、操作箱、电缆） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 复合式破碎机（含电控柜、操作箱及电缆） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 振动筛及溜槽（含操作箱及电缆） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 搅拌装置（含电机、操作箱、电缆、盖板） |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 支架、平台、爬梯、栏杆及安装附件等 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装、调试费用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试（不超过45天，55天内安装调试完成）。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年4月8日

附件5  参考分项报价表，请列入商务卷分项报价部分（投标单位可根据技术要求详细填写）

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ********其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*********有限公司

*********

商务合同

（仅供参考）具体以签订合同为准

| 项目名称 | ****************项目 |
| --- | --- |
| 合同编号 | ****************（甲方） |
| 合同编号 | ****************（乙方） |
| 甲方 | ***********有限公司 |
| 乙方 |  |
| 签订时间 | 2025年 月 日 |
| 签订地点 | 河南省.洛阳市.新安县 |

甲方**************有限公司在***********购买等相关事宜，依据万基编号为WJWZ-(2025)    的中标通知书，买卖双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

# 条款1定义

- “合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

- “合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

- “设备”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

- “服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

- “现场”指将要进行设备安装和运转的地点，即：**********。

- “验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同设备所依据的程序和条件。

# 条款2供货范围

- 标的物：**************。

- 供货范围：详见技术协议。

- 数量：详见技术协议。

- 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的设备补上，所发生的费用由乙方负担。

# 条款3价格（报价格式以后附表为准）

- 设备名称、型号及价格：

| ************项价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税金额：￥：万元 税率：13% 税额：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 合同的总价（大写）为：万元整 ￥：万元 |  |  |  |  |  |  |

- 本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。

- 上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

# 条款4支付

4、付款方式：银行承兑或现汇

  - 合同货物全部到达甲方安装现场并经甲方根据技术协议的要求对合同设备的外观，数量，规格型号，及附带的说明书合格证等初步验收合格，由甲方出具到货检验证书。

  - 乙方向甲方开具合同总价90%的财务收据￥：     万元（大写人民币   万元整）。

  - 各项技术资料，检验合格证书等证件全部移交给甲方。

  - 设备安装调试结束，设备运行正常满一个月，双方办理设备性能考核验收手续，且达到技术协议标准要求，待最终验收合格后由甲方出具验收合格报告。

  - 出具验收报告后，乙方向甲方开具合同总价90%的增值税专用发票（税率13%)，甲方在90个工作日内支付合同总价的90%货款。

4.6. 质保金：合同设备总价的10%，即￥：万元（大写人民币   万元整）在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：

4.6.1.从设备安装调试合格试运行结束，甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满12个月。

4.6.2.设备运行状况和性能指标达到买卖双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订设备的最终验收报告。

4.6.3.乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（大写人民币   万元整）。

# 条款5包装、运输及交货时间、地点、设备所有权转移

- 包装

- 乙方应依照设备的不同形状和特殊性质，将提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担其包装或其防护措施不到位而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

- 包装箱上应有明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的编码。

- 包装物不回收。

- 运输

- 运输方式：乙方采用合适的运输方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前5天书面通知甲方）。

- 交货时间和地点

- 交货时间：合同生效后8个月内货到甲方现场并安装调试结束达到试运行条件（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天书面通知乙方）。

- 交货地点：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司设备安装现场。

- 设备所有权的转移

- 方将合同设备发运至甲方现场后且经过买卖双方共同检验并出具到货检验证书后，设备所有权转移给甲方。

# 条款6安装与调试

- 乙方负责指派工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装和调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

# 条款7技术规格及标准

- 本合同项下所供设备的技术规格按照技术协议执行。

# 条款8质量保证

- 乙方应保证其提供的设备是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对其设备的缺陷而造成的任何故障负责。出现前述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如乙方技术人员安装、调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称的错误，导致设备出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。

- 合同项下设备的质量保证期为甲方验收出具合同设备验收合格报告之日起12个月（即质保期满）。在质保期内合同设备非因甲方原因出现的故障，由乙方承担全部责任并免费更换损坏的零部件，质保期相应顺延。

- 乙方所供设备在安装调试结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方，由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，费用自理（若乙方在15日内不进行处理，甲方有权自行处理并不承担任何责任），同时乙方应退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付单台设备总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中（性能保证值及考核）指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

- 乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

- 乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。非乙方原因设备出现问题，乙方也应在24小时内协助处理，所需费用由甲方负担。

- 乙方保证合同设备符合本合同《技术协议》的规定。

- 乙方应保证所提供的技术资料能够满足合同设备的调试、操作及改造的需要。

- 乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

# 条款9检验

- 合同设备发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

- 合同设备运抵甲方现场后，买卖双方共同对设备的规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 如果设备在条款8规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

- 甲方有权在设备制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。，甲方不承担由此造成的延期付款责任。

# 条款10索赔

- 乙方对合同设备与合同及技术要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担上述一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。

- 甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 如属乙方设备质量原因导致的任何轻微的损坏，甲方第一时间通知乙方经过双方认可后，甲方可以自行修复，由此产生的所有费用由乙方承担。

- 如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，费用由甲方承担。

- 因乙方设备质量问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

- 乙方在收到买、卖双方签订的合同后，17日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电子邮件通知甲方。

- 乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

- 乙方向甲方开具合同总价税率为13%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付单台设备总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

# 条款11逾期交货

- 如果乙方未能按合同规定的时间到货并安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方同意延长交货期，每延迟1天，乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。

- 若乙方延迟交货对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需向乙方购买该设备的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的迟交货违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

# 条款12不可抗力

- 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

# 条款13 合同争议解决的方式

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

- 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

- 在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

# 条款14适用法律

- 本合同应按《中华人民共和国民法典》及相关法律解释。

# 条款15通知

- 合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

# 条款16合同生效

- 本合同自双方签字盖章之日起收到预付款后生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

- 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

# 条款 17其它约定事项

- 合同所附技术协议独立成文，与本合同具有同等法律效力。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

- 甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式提前通知乙方。

- 乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

- 乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

- 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

- 合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

- 在合同执行过程中，若出现合同与技术协议有冲突的情况，以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分，以技术协议为执行标准。

- 本合同为“交钥匙”合同，乙方负责供货安装、调试至满足合同及技术协议要求。

- 未尽事宜，双方可签订补充协议。

签字页

| 甲方：*******************有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字） | 法定代表人或其委托代理人（签字） |
| 签字日期： | 签字日期： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行及行号： | 开户银行及行号： |
| 账号： | 账号： |

附件7 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件8 技术要求

河南万基新型建材有限公司

2x100万方粉煤灰蒸压加气混凝土砌块(含板材)生产线

废砖处理设备招标文件

技

术

部

分

2026年3月

# 目 录

一、总则	2

二、工程概况	3

三、工艺流程与产能要求	4

四、供货范围	5

五、技术要求	8

六、设备监造	18

七、安装、调试、验收和服务	19

八、技术资料交付	23

九、包装与运输	24

十、交货期限	26

附件1：差异表	26

附件2：设备平面示意图（电子版）	26

# 一、总则

  - 1.1 本技术文件适用于河南万基新型建材有限公司（以下简称招标方）2×100万方绿色节能建材项目废砖处理设备，它提出了该套设备的设计、结构、性能、供货、安装、调试和验收等方面的技术要求。

  - 1.2 招标方在技术文件提出的是最低限度的要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本规范和标准要求的高质量产品及其服务。满足国家有关安全、环保、消防等强制性标准的要求。

1.3 投标方提供的产品应完全满足本技术文件的要求。

  - 1.4 投标方应对技术文件及招标方的特殊要求作完整、详尽的回答。如有异议，必须清楚地表示在投标文件内，并在附件1差异表中列出，未在差异表中列出的，视为投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。

1.5 在签订合同之后，招标方有权因国家规范、国家标准发生变化而提出一些补充要求，在设备投料之前，投标方在设计上予以修改，但价格不作调整。

1.6 本技术文件所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.7 投标方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制(SI）；投标方提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电、以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

1.8 投标方提供设备采用的专利所涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应在投标文件中明确保证招标方不承担有关设备专利的一切责任，因专利产生的一切纠纷与经济损失均由投标方承担。

1.9 投标方所供设备的电气元件、外购零部件等，须满足招标方品牌要求；招标方品牌清单中未列出的关键零部件，投标方须推荐至少三个品牌；或有更优的零部件品牌配置，写入差异表中，最终由招标方选择并确认，且不影响投标报价。

1.10 投标方需提供近3年至少5台破碎机或斗式提升机或复合式破碎机的业绩，并且均运行良好。

1.11 投标方案中的复合式破碎机应选择与红星机器PFL1260型复合式破碎机同样形式、同等功能和技术水平的产品和品牌。

1.12 设备、阀门、法兰等均采用可靠的密闭技术，防止泄漏。

1.13 关键耗能设备电机应选用节能变频电机，并采用自动控制，根据工艺物料混合的参数要求，调整设备运行负荷，普通电机满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）1级节能要求。

1.14 本技术文件与投标文件、书面澄清、技术协议作为订货合同的技术附件，经招投标双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。

# 二、工程概况

## 2.1 项目说明

河南万基新型建材有限公司年产2×100万方绿色节能建材项目，位于河南省新安县万基铝业一公司厂区内，废砖处理设备为该项目的配套设备，安装在厂房内西南侧±0.00地面。

## 2.2 工程气象特征与环境条件

2.2.1 新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东经112°09’，观测场地面高程253.0m。万基新建材在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域。

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值如下：

| 项 目 | 单位 | 特征值 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 14.5 |
| 多年平均气压 | hPa | 985.4 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.4 |
| 多年平均降水量 | mm | 644.9 |
| 多年平均相对湿度 | % | 65 |
| 多年平均雷暴日数 | d | 21 |
| 极端最高气温 | ℃ | 44.0 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.1 |
| 定时最大风速 | m/s | 20.0 |
| 最大一日降水量 | mm | 184.5 |
| 最大积雪深度 | cm | 33 |
| 最大冻土厚度 | cm | 18 |
| 最大年降水量 | mm | 948.5 |
| 年最多雷暴日数 | d | 37 |

2.2.2 地质条件

地震烈度：6度区

水平地震力加速度峰值：0.05g

## 2.3 设备安装位置

废砖处理设备布置在本项目厂房内西南角0米地面，厂房钢结构下弦标高为+13.0m，所供设备尺寸由投标方自行设计选型，应考虑场地空间，便于装载机上料。设备平面示意图见附件2。

## 2.4 运行环境和模式

2.4.1 运行环境：厂房内安装使用。

2.4.2 运行模式：一般情况下设备每日运行2班，每班运行8h。

# 三、工艺流程与产能要求

## 3.1 工艺流程描述

破损或不合格的加气混凝土砌块，由装载机装到撕碎机进料斗内，经撕碎机撕碎成约50mm粒度的小块，经斗式提升机提升输送到复合式破碎机进料口，经破碎机破碎成粉状物料，粉状物料下料到振动筛，通过振动筛的粉状物料流入0米以下的搅拌地坑，地坑内先进水再下粉状物料，经搅拌装置搅拌混合后，由渣浆泵抽送至废浆储罐内重新利用。

振动筛余料流入斗提机进料口，经斗提机提升、复合式破碎机再次破碎，直至完全通过振动筛。

## 3.2 产能及粒度要求

废砖处理设备由1台撕碎机、1台斗式提升机、1台复合式破碎机、1台振动筛、1套搅拌装置和相关附件组成。复合式破碎机处理能力要求为25t/h，破碎粒度30目（0.56mm）筛余量≤10%；其他设备的设计选型应与破碎机配套，满足处理能力要求。加气混凝土砌块密度按照600kg/m³计算。

## 3.3 能源条件

| 序号 | 项目 | 条件要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | AC380V（三相）/ 220V（单相）±10%，频率50Hz |  |

# 四、供货范围

## 4.1 供货范围

4.1.1 投标方负责提供一整套废砖处理设备，包括1台撕碎机、1台NE50斗式提升机、1台复合式破碎机、1台振动筛、1套搅拌装置和配套的爬梯、平台、栏杆、地坑盖板及安装附件等。

4.1.2 投标方负责提供各设备的电控柜、操作箱、安全装置、电缆及安装附件。

4.1.3 投标方负责提供撕碎机进料斗收尘罩、各设备之间的连接装置、破碎机出料进地坑的导料装置等，保证整套设备功能和结构完整，设备之间密封无漏灰；若因设备或工艺原因无法密封，投标方应设计收尘罩，并预留收尘口。

4.1.4 投标方负责配合设计院要求，提供所供设备的基础条件资料，供设计院设计基础。

4.1.5 投标方负责合同范围内设备的设计、制作、运输、卸车、安装、调试、售后等工作。

4.1.6 投标方供货所有设备必须附带设备说明书、质量检验合格证等相关资料。

4.1.7 投标方提供设备初次运行需要添加的油品。

## 4.2 供货分交表

机械和电气设备供货分交表（S—指投标方，B—指招标方，B/S—双方配合进行）。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本数据 | 基本设计 | 详细设计 | 供货方 | 安装方 | 调试方 | 指导方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撕碎机（含电控柜、操作箱及电缆） | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |
| 2 | NE50斗式提升机（含电控柜、操作箱、电缆） | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |
| 3 | 复合式破碎机（含电控柜、操作箱及电缆） | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |
| 4 | 振动筛及溜槽（含操作箱及电缆） | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |
| 5 | 搅拌装置（含电机、操作箱、电缆） | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |
| 6 | 1、2、3、4、5项所有安装附件 | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |
| 7 | 其它为满足本技术文件要求功能必须的组件 | 1套 | B | S | S | S | S | B/S | S |

## 4.3 设计范围与接口

4.3.1 招标方负责将供电电源接入设备总供电开关上侧。

4.3.2 投标方负责设计并提供设备总供电开关至就地设备的连接材料（包括电缆、电缆保护套管等）。

4.3.3 投标方负责设计选型撕碎机、斗提机、复合式破碎机、振动筛、搅拌装置及设备的支架、爬梯、地坑盖板等附件，保证物料能够顺利流入搅拌地坑，人员能方便到达设备维护位置。

## 4.4 供货清单（投标方填写完整）

合同设备的供货清单如下，清单包含机械设备和电气设备，所有分体发货的设备、零部件等都应详细列出，由投标方根据自家设备配置情况填写完整。

投标方需对供货设备的功能和结构完整性负责，表中未列出的或者数量不足但实际需要的设备或组件，投标方应补充完整，不额外增加费用。

### 4.4.1 撕碎机供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进料斗 |  |  |  |  |  |
| 2 | 进料斗收尘罩 |  |  |  |  |  |
| 3 | 撕碎机本体（包括刀轴、刀片、箱体等） |  |  |  |  | 组装好 |
| 4 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电机 |  |  |  |  |  |
| 6 | 减速机 |  |  |  |  |  |
| 7 | 出料导料槽 |  |  |  |  | 物料导入斗提机 |
| 8 | 电控柜、操作箱及电缆 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |

### 4.4.2 NE50斗式提升机供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头节 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中间节 |  |  |  |  |  |
| 3 | 尾节 |  |  |  |  | 带张紧装置 |
| 4 | 料斗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 板链 |  |  |  |  |  |
| 6 | 驱动平台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电机 |  |  |  |  |  |
| 8 | 减速机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 传动链轮 |  |  |  |  |  |
| 10 | 辅助传动装置 |  |  |  |  |  |
| 11 | 出料导料槽 |  |  |  |  | 物料导入破碎机 |
| 12 | 电控柜、操作箱及电缆 |  |  |  |  |  |
| 13 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |

### 4.4.3 复合式破碎机供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机本体 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 减速机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 进料斗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 出料导料槽 |  |  |  |  | 破碎筛分后进入地坑 |
| 6 | 支架 |  |  |  |  |  |
| 7 | 筛网及溜槽 |  |  |  |  | 筛余物料进入斗提机 |
| 8 | 电控柜、操作箱及电缆 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |

### 4.4.4 振动筛供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛箱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 筛网 |  |  |  |  |  |
| 3 | 振动电机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 减震装置 |  |  |  |  |  |
| 5 | 筛余溜槽 |  |  |  |  | 筛余物料进入斗提机 |
| 6 | 机架 |  |  |  |  |  |
| 7 | 操作箱及电缆 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |

### 4.4.5 搅拌装置供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 减速机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机架 |  |  |  |  |  |
| 4 | 支承平台 |  |  |  |  | 带50mm厚热镀锌钢格栅板 |
| 5 | 搅拌轴 |  |  |  |  |  |
| 6 | 搅拌桨叶 |  |  |  |  | 三叶，框式结构 |
| 7 | 地坑盖板 |  |  |  |  | 4mm花纹钢板制作 |
| 8 | 操作箱、电缆 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |

## 4.5 备品备件及专用工具

4.5.1 投标方应提供所供设备在启动、调试和运行1年期间所需的备品备件和维修专用工具，费用包含在投标报价中。

4.5.2 随机备品备件及专用工具清单（投标方填写，不限于下列备件）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撕碎机刀片 |  | 片 | 5 |  |  |
| 2 | 斗提机链条 |  | 米 | 2 |  |  |
| 3 | 破碎机锤头 |  |  |  |  |  |
| 4 | 振动筛筛网 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

# 五、技术要求

## 5.1 技术参数（投标方填写完善）

### 5.1.1 撕碎机

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 处理能力 | t/h | 要求≥20t/h |
| 3 | 入口物料规格 |  |  |
| 4 | 撕碎后物料粒度 | ≤50mm |  |
| 5 | 进料斗开口尺寸 | 长3.2m，宽2m |  |
| 6 | 进料斗装料高度 | ≤2.8m |  |
| 7 | 出料口尺寸 | mm |  |
| 8 | 电机型号、功率 |  |  |
| 9 | 减速机型号 |  |  |
| 10 | 刀轴转速 | r/min |  |
| 11 | 刀箱尺寸 | mm |  |
| 12 | 刀片直径、数量 |  |  |
| 13 | 刀片厚度 | mm |  |
| 14 | 刀片材质 |  |  |
| 15 | 整机重量 | kg |  |

### 5.1.2 NE50斗式提升机

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 输送量 | m³/h |  |
| 3 | 链速 | m/min |  |
| 4 | 链条型号 |  |  |
| 5 | 头尾轮中心距离 | m |  |
| 6 | 电机型号、功率 |  |  |
| 7 | 减速机型号 |  |  |
| 8 | 头轮直径、材质 | mm ZG310-570，热处理齿面渗碳淬火，硬度：HRC50-55 |  |
| 9 | 头轮轴直径、 材质 | mm 40Cr调质HB241-286 |  |
| 10 | 尾轮直径、材质 | mm ZG310-570，热处理齿面渗碳淬火，硬度：HRC50-55 |  |
| 11 | 尾轮轴直径、材质 | mm 40Cr调质HB241-286 |  |
| 12 | 链板厚度、材质 | mm、40Cr |  |
| 13 | 销轴材质 | 40Cr |  |
| 14 | 套筒材质 | 42CrMo |  |
| 15 | 滚子材质 | GCr15 |  |
| 16 | 料斗壁厚、材质 | 4mm、16Mn |  |
| 17 | 料斗宽度、斗容 | mm、 L |  |
| 18 | 料斗斗距 | mm |  |
| 19 | 壳体尺寸 | mm |  |
| 20 | 壳体钢板厚度 | mm | 考虑自身支承 |
| 21 | 整机重量 | kg |  |

### 5.1.3 复合式破碎机

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  | 立式，塔型转子结构，内置6层转子 |
| 2 | 处理能力 | 25t/h |  |
| 3 | 进料粒度 | ≤50mm |  |
| 4 | 出料粒度 | ≤0.56mm，30目筛余量≤10% |  |
| 5 | 进料口尺寸 |  |  |
| 6 | 出料口尺寸 |  |  |
| 7 | 电机功率 | 132kW | 厂家推荐功率 |
| 8 | 转子转速 |  |  |
| 9 | 锤头材质 | 65Mn |  |
| 10 | 内壁衬板材质 | 65Mn |  |
| 11 | 外形尺寸 |  |  |
| 12 | 整机重量 | kg |  |

### 5.1.4 振动筛

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 处理能力 | t/h |  |
| 3 | 筛面尺寸 | mm |  |
| 4 | 筛孔尺寸 | mm |  |
| 5 | 筛网材质 |  | 使用寿命不小于2000小时 |
| 6 | 筛面倾角 | ° |  |
| 7 | 振动频率、振幅 | r/min、 mm |  |
| 8 | 电机数量、功率 | 台、 kW |  |
| 9 | 筛分效率 |  |  |
| 10 | 外形尺寸 | mm |  |
| 11 | 整机重量 | kg |  |

### 5.1.5 搅拌装置

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 搅拌叶直径 | Φ2400mm |  |
| 3 | 搅拌转速 | r/min |  |
| 4 | 电机型号、功率 |  | 变频电机，功率≥15kW |
| 5 | 减速机型号 |  |  |
| 6 | 机架型号 |  |  |
| 7 | 轴承 |  |  |
| 8 | 搅拌轴直径、材质 |  |  |
| 9 | 搅拌桨叶材质 |  |  |
| 10 | 整机重量 | kg |  |

## 5.2 通用技术要求

- 所供设备运行过程中粉尘和噪音符合国家环保规定，预留收尘口用于连接收尘器。

- 所供设备传动部位设安全防护装置，且便于拆卸。

- 操作箱和人员操作或经常停留的区域设置安全急停装置。

- 设备各注油孔保证严密性好、不泄漏。同一机械设备在各种气候条件下应尽可能使用同一润滑剂，尽可能减少润滑剂的种类。

- 所供设备设计、制造、安装和试验要求满足相关标准的规定，在正常工况下保证安全持续运行，而没有过度的应力、磨损、腐蚀、老化等其他问题。运动部件选材能满足其工作状况所需的要求，有足够的强度、刚度和耐疲劳度，具有良好的抗冲击振动性能。

- 所供设备之间应考虑使用软连接，避免振动与应力传递。

- 设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。设备的焊接、机加工按有关标准执行，焊后消除应力。招标方不接受带有试制性质的部件。

- 电动机的铭牌出力不小于拖动设备最大负荷的115%，所有电动机不低于1.1运行系数（持续过载系数）。

- 设备配套的电动机及电气设备、仪表设备防护等级为IP55，F级绝缘。电机接线盒要配套格兰头，接线盒大小能保证电缆的顺利接入和引出。电动机有合适的固定接地导线的位置。

- 电动机的轴承结构密封，须隔绝污物和水，并保证润滑剂不能进入线圈。

- 电机减速机应具备低噪音、低温升、承载能力强、运转平稳，使用可靠寿命长，在腐蚀、灰尘以及潮湿等极其恶劣环境中连续长时间工作，并具有防腐、防尘、防锈等优点。

- 外购配套件必须选用优质名牌、节能先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。严禁采用国家公布的淘汰产品。投标方应对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

- 所有重型部件均应设计便于安装和维修用的吊装孔。

- 投标方供应的所有设备使用钢材不低于Q235B。

## 5.3 撕碎机技术要求

5.3.1 撕碎机采用双刀轴式结构，使用多片多爪式刀具，并与刀轴配合多角度变化，切削力强，切削省力，破碎能力强劲。

5.3.2 撕碎机设置有堵转保护，当出现堵转时，控制系统可自动控制反向运转；

5.3.3 撕碎机主轴采用42CrMo锻件调质处理工艺；动刀材质采用H13热作模具钢，锻打毛坯，精密机加工后热处理调质工艺；

5.3.4 撕碎机采用低转速、高扭矩设计，保证设备运行时噪音低、扬尘少，保持工作环境良好；

5.3.5 轴承座采用拼合便拆式，定刀采用挂钩式螺栓连接，能快速拆卸更换动刀、定刀、轴承等部件；密封结构避免破碎物和油脂接触。

5.3.6 撕碎机进料斗上方应加装收尘罩，收尘罩为三面封闭一面开口式，大小与进料斗匹配且不得影响装载机上料，收尘罩顶部预留收尘口，便于与收尘系统连接。

## 5.4 斗式提升机技术要求

- 斗提机为双板链式，采用垂直重力式卸料，牵引件采用双板式套筒滚子链。

- 投标方必须保证满足招标方提出的斗式提升机性能参数，并能在本工程环境下长期安全运行。斗式提升机料斗在额定负荷工作时满装程度为75%，电机应按料斗装满程度为100%进行选择，驱动装置设计应使斗式提升机在料斗装满程度为100%的满负荷工况下起动、停机。

- 斗式提升机要求有各种配套安全检测和控制装置，安全保护装置应配有堵料保护装置；有逆止装置；当提升机出现故障时，保护装置能自动报警，并将相关接点信号送出。

- 斗式提升机尾部配置料位计和测速开关，以监控进料情况和运行状态。

- 斗式提升机配置辅助传动系统，以便于检修；辅传减速机通过手动离合器与主减速机连接。

- 斗式提升机壳体采用钢结构，机壳采用拆板法兰连接；系统正常运行时，提升机本体密封良好无泄漏，防止灰尘逃逸。壳体材料所采用钢板焊缝应平整，不得有未焊、裂纹、夹渣、气孔等缺陷。焊缝的机械强度不得低于母材。壳体沿长度方向的直线度偏差小于3/1000。

- 在底部尾轴上设置张紧装置，使链条始终有一恒定的张力，避免由于链条运行磨损或运行温度升高伸长后，尾轴不能及时张紧链条而可能产生的危险的滑链现象。

- 底部前后侧应设有快开门，以便于清理和检修；根据工艺要求在适当位置开多个检修门。设备本体应具有良好的密封性能，在所有门、盖处安装合适的密封垫。检修门、视孔门要求开启灵活，密封严密。

- 上部机罩应采用可拆卸结构，在机罩的两侧都设置快开检查门；机罩强度应坚固且耐磨。斗提机头部应配置检修平台，平台表面应防滑，平台上设置供设备维修用的悬挂装置。

- 斗式提升机所有传动、牵引构件有足够的破断拉力和耐磨性；传动轮、链条及导轨等部件能在高粉尘浓度环境下长期连续运行。

- 斗提为连续工作制，各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。

- 斗式提升机头部采用双列调心滚子轴承，尾部采用调心球轴承。

- 正常运行轴承温升不超过环境温度40℃。配套轴承须有特殊密封措施，所有轴承表面均不得暴露在周围灰尘之中，并采用耐磨及防尘的轴承和轴封装置；

- 斗式提升机采用头部驱动，主轴通过弹性联轴器与减速机联接。

- 进料口的设计与制造应尽量减少设备底部积灰，确保设备能正常连续运行。料斗采用16Mn耐磨钢板焊接，其结构形式要能将装入的物料完全卸空。

- 斗式提升机进出料口、落料管、溜槽都使用8mm厚的16Mn材质耐磨钢板制作；头轴和尾轴均采用40Cr，调质处理HB241-286。

- 斗提机头部、尾部链轮材质：ZG310-570，热处理齿面渗碳淬火，硬度：HRC50-55。链条的链板、销轴材质：40Cr，套筒材质：42CrMo，滚子材质：GCr15。斗提机所有螺栓都使用8.8级高强螺栓。

- NE50斗式提升机垂直负荷应设计成自身支承式，壳体强度和刚度应足够坚固。

## 5.5 复合式破碎机技术要求

5.5.1 复合式破碎机采用锤破、反击破一体的破碎方式。转子为塔型结构，生产效率高，处理量大；大小锤头配合使用，出料粒度合理；耐磨衬板保护转子盘不易磨损。

5.5.2 复合式破碎机工作原理：物料由进料斗落入上破碎腔内上甩料盘上，借助甩料盘的离心力将物料抛向筒体的内壁，与安装在内壁上的反击板猛烈碰撞，同时物料互相撞击，使之破碎或产生大量裂纹；物料进入锥形转子腔后，在锥形空间呈螺旋状下落，经冲压、挤压，使已有裂纹的矿石进一步被破碎。由于锥形转子与衬板间的斜度，促使较小的物料向下迁移，达到由大到小自动实现分级破碎。物料在锥形转子腔内受锤头的打击，高速运行块料再次与反击板碰撞、物料流相互碰撞使物料经打击、撞击、剪切、挤压面粉碎，从而提高破碎效率。

5.5.3 锤头与反击板间距可实现微调，确保产品粒度均匀，提高锤头利用率，增加使用寿命。

5.5.4 破碎机配置六层锤头，形成多级连续破碎腔，多次打击使能量和空间得到充分利用，提高设备性能。

5.5.5 破碎机采用甩料盘结构，由甩料筋和甩料衬板圆周交叉分布组成，甩料筋磨损后可做甩料衬板用，提高材料利用率，降低使用成本。

5.5.6 破碎机运转平稳、噪音低、振动小、密封性好。操作方便、占地面积小，安装和维修方便。

## 5.6 振动筛技术要求

5.6.1 振动筛筛余物料通过溜槽进入斗提机进料口，重新提升到复合破碎机进行破碎。投标方应保证筛余物料可以流入斗提机进料口，必要时加装助力设备。

5.6.2 振动筛可以根据需要更换筛网规格，筛网应带有张紧装置，易于更换且张紧力均匀。

5.6.3 筛网开孔率合理，提高透筛率。筛网使用寿命不少于2000小时。

5.6.4 筛箱钢材材质不低于Q235B，焊接要求应考虑消除应力退火等工艺，防止运行中开裂；侧板厚度不小于5mm。

5.6.5 振动电机选用国内一线品牌，防护等级为IP55，绝缘等级F级。

## 5.7 搅拌装置技术要求

- 5.7.1 搅拌装置为Φ3.0x2.4m混凝土搅拌地坑用，地坑尺寸见附件2图纸，投标方根据搅拌装置、盖板等设备的安装要求绘制基础条件图。

- 5.7.2 搅拌装置由电机、减速机、机架、支承平台、搅拌轴、搅拌桨叶等组成。

- 5.7.3 机架安装在支承平台上，支承平台用槽钢制成框架，安装在地坑牛腿预埋钢板上，支承平台上铺50mm厚热镀锌钢格栅板。

- 5.7.4 地坑有效容积12.5m³，地坑内废浆密度约为1.5～1.6g/cm³，搅拌装置电机功率不小于15kW，要求为变频电机。

- 5.7.5 搅拌轴连接法兰配置端面平键，减少螺栓受力；搅拌轴材质为45#钢，防腐涂层，搅拌轴强度、刚度满足使用要求。

- 5.7.6 搅拌桨叶选用三叶式、低速、多层、框式结构，桨叶材质为Q345B；搅拌桨叶转动平稳、无卡滞、无异响。

- 5.7.7 搅拌桨叶底部安装防沉淀装置，避免池底淤积，减少渣浆泵堵塞。

- 5.7.8 所有搅拌装置的转动受力部件均要求为耐磨材质。

- 5.7.9 地坑盖板根据附件2图纸中地坑尺寸设计制作，盖板上面铺设4mm花纹钢板，上面与支承平台齐平，盖板设计为便于拆装式，强度至少满足人员走动稳固无变形。

## 5.8 电气控制技术要求

5.8.1 双轴撕碎机配置有速度检测装置，当遇到卡阻的情况时，应立即进行反转或停机，发出故障报警信号显示在操作屏，并以声光报警的方式进行报警。

5.8.2 撕碎机、斗提机、复合式破碎机均采用软启动器启动。

5.8.3 所供设备的电源、通讯和仪器仪表用插头要选用防尘、防震动的航空插头或重载连接器。

5.8.4 控制台上使用触摸屏设置参数，操作控制台上必须有急停按钮等其它必要的安全装置；应具有防尘、防溅性能；柜内的端子排布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。盘柜内预留充足的空间，所有接线端子柜合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有5%的富余空间。端子排接线不能跨接。当操作箱柜内并存强电动力回路、强电控制回路和弱电控制回路时，投标方应将各种回路关联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，采取防止强电回路干扰弱电信号回路的措施，利于运行、检修安全。盘柜的前后门有永久牢固的标牌。

5.8.5 撕碎机、斗提、复合破碎机、振动筛、搅拌器组成的废砖破碎生产线按启动顺序进行控制，可以一键启动也可一键停止，单台设备也可手动就地启动。启动顺序为：先在搅拌器内加入适量的水后启动搅拌器，再启动振动筛、复合式破碎机、接下来启动斗提，最后启动撕碎机。停止顺序为，先停止撕碎机再停止斗提、接下来停止复合破碎机、振动筛。

## 5.9 设备品牌清单

投标方供货范围内的设备零部件按照表5.9提供的品牌供货。

表5.9设备品牌清单

| 序号 | 部件名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | 良信、常熟开关、柯希纳 |  |
| 2 | 接触器 | 良信、常熟开关、柯希纳 |  |
| 3 | 继电器 | 良信、常熟开关、柯希纳 |  |
| 4 | 端子排 | 瑞联、柯希纳，丁洋 |  |
| 5 | PLC | 西门子 |  |
| 6 | 开关电源 | 瑞联，明纬、柯希纳 |  |
| 7 | PN通讯电缆 | 西门子、Lapp kabel |  |
| 8 | 塑壳断路器 | 良信、常熟开关、柯希纳 |  |
| 9 | 开关、指示灯等 | 二工，柯希纳、泰永长征、天水二一三电气 |  |
| 10 | 触摸屏 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 11 | 过热载继电器 | 良信、常熟开关、柯希纳 |  |
| 12 | 中间继电器、按钮、信号灯等 | 二工，柯希纳、泰永长征、天水二一三电气 |  |
| 13 | 微型断路器 | 良信、常熟开关、柯希纳 |  |
| 14 | 直流电源 | 明纬、柯希纳，瑞联 |  |
| 15 | 电力电缆、控制电缆 | 科缆、上上、远东 |  |
| 16 | 交流电机 | 皖南、佳木斯、西玛 |  |
| 17 | 减速机 | 国茂、南高齿、泰隆、泰兴 |  |
| 18 | 轴承 | 哈尔滨、瓦房店、洛阳 |  |
| 19 | 软启动器 | 英威腾、汇川、上海奇电 |  |

## 5.9 油漆技术要求

所供设备除锈防腐应彻底除去表面的灰尘杂物，保证钢材表面干燥，按GB8923进行清洁、除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5级并执行有关涂漆标准。油漆喷涂应均匀、无漏刷、无流坠、不起泡、不脱层、无粉化、光泽色调一致。设备油漆喷涂两道底漆，两道面漆，总干漆膜厚度不小于120μm。所用的油漆、稀释剂由投标方提供，必须有出厂合格证明。

设备油漆、涂装要考虑防酸碱性气体腐蚀，表面涂漆符合国标技术条件的要求。设备整体外观颜色为白色，色号RAL9003；电机颜色为浅灰色，色号RAL7035；转动和警示部位颜色为橘红色，色号RAL2004。

## 5.10 技术规范和标准

所供设备的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)的要求，并以最新版本为准。

-- GB/T700-2006        碳素结构钢

-- GB/T1591-2018       低合金高强度结构钢

-- GB/T709-2019        热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

-- ‌GB/T12467-2009      金属材料熔焊质量要求

-- JB/T8828-2001       切削加工件通用技术条件

-- JB/T4255-2013       中、轻型板式给料机

-- GB/T8923.1-2011     涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

-- GB/T13306-2011      产品标牌

-- GB/T191-2008        包装储运图示标志

-- GB/T13384-2008	   机电产品包装通用技术条件

-- GB/Z32513-2016	   低压电器可靠性通则

-- GB/T3768-2017        噪声源声功率级的测定简易法

-- GB/T4208-2017        外壳防护等级

-- JB/ZQ4000.9-86       ‌装配通用技术要求

-- GB/T7251             低压成套开关设备和控制设备

# 六、设备监造

## 6.1 招标方对投标方设备的监造

6.1.1 招标方将对投标方的合同设备进行监造。监造设备包装发运前，投标方需将全部监造相关资料交由招标方监造代表审查。在未得到招标方监造代表书面放行通知之前，设备不允许出厂，招标方的监造并不能免除投标方的责任。

6.1.2 重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证）后方可投料。

6.1.3 投标方在现场见证前10天以书面形式通知招标方监造代表，并附合同设备的见证资料。

6.1.4 投标方在设备投料前提供生产计划，每月第一周将上月设备制造进度情况书面通知监造代表。

6.1.5 招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的技术资料，投标方积极配合并提供相关资料的复印件。

6.1.6 合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

6.1.7 招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

6.1.8 投标方给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

## 6.2 监造依据

根据招投标双方签订的合同、设计文件及国家其他有关规定。

## 6.3 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点、I点。

R点：投标方提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录，即现场见证。

H点：停工待检。投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验项目，检验或试验后投标方提供检验或试验记录。

I点：仪器检验。按照设备部件制造过程中所执行的验收标准，由监造方使用合格的设备，采用宏观检验、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、光谱检验及其它必要的检验手段，重新进行检查以验证设备安装前的质量符合设备制造技术要求的活动。

招标方接到质量见证通知后，应及时派代表到投标方参加现场见证。如果招标方代表不能按期参加，W点自动转为R点，但H点没有招标方书面通知同意转为R点时，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则H点自动转为R点。

每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交招标方监造代表1份。

## 6.4 监造内容

监造的主要项目如下表。招标方可以对表中的项目增加或对监造方式调整，例如招标方认为有必要时可将W点调整为H点，具体双方友好协商。（此表格投标方填写）

| 序号 | 部件名称 | 见证项目 | 见证方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |

# 七、安装、调试、验收和服务

## 7.1 安装

7.1.1 当现场具备安装条件时，招标方以书面形式通知投标方进场安装，招标方需在投标方进场安装前清理好安装现场。

7.1.2 设备安装单位应按设备安装技术要求和国家及行业技术标准对合同设备进行安装，安装单位应有合同设备安装资质且有同类设备安装业绩。投标方需提供书面施工组织方案并报招标方审核，内容包括：人员组织、技术工艺措施、安全措施、环保措施、质量措施、安装过程的质量验收表格等。

7.1.3 设备安装开始前，招投标双方应指定现场代表各一名，负责协调现场工作，直至设备验收交付完毕。安装过程中遇到问题，由双方友好协商解决。

7.1.4 投标方自备安装工具及材料，由招标方质检人员全过程跟踪检验。

7.1.5 施工前招投标双方需签订安全协议。安装期间，因投标方人员责任引起的安全、环保问题由投标方自行负责。

7.1.6 所有进入招标方厂区的人员必须服从招标方管理。

7.1.7 所有合同设备的安装由投标方完成。

## 7.2 调试

7.2.1 投标方按要求对所供配套设备进行出厂前的各种性能实验和预装试验，以保证所供设备的质量和可靠性。

7.2.2 所有合同设备的调试工作均由投标方完成，并提供调试工具。

7.2.3 供货设备的联动调试由投标方负责，投标方应选派熟练的技术人员到现场负责实施。

## 7.3 设备验收

7.3.1 到货验收

1）设备出厂前，严格按规定做相关试验。

2）设备到货后随机提供出厂检验报告、操作维护使用说明书、合格证或产品质量证明书等文件。

3）在现场检验时，投标方现场代表和招标方代表应按合同规定进行确认。

7.3.2 安装验收

1）设备安装调试完成后，招标方组织进行安装调试验收和试验；进行空运转试验或投标方建议的其他试验时，应有招投标双方共同参与并做好记录。

2）验收过程中发现的缺陷和问题，投标方应派人到现场解决处理，直到合格为止；

3）安装验收结束后，设备进行无负荷和负荷试车，合格后交与招标方进行试生产。

4）设备稳定运行30天后，进行性能验收考核。性能验收由招投标双方根据技术协议要求共同进行。

7.3.3 性能验收

1）性能验收所需的工具和仪表由投标方提供。

2）性能验收的目的是为了检验合同设备是否满足本技术文件第三项3.2产能及粒度要求和第五项技术要求的内容。

3）性能验收的地点为招标方现场。

4）性能试验时间：验收期限为7天。

5）性能验收由招标方主持，投标方参加。验收方案由投标方提供，与招标方讨论后确定。

6）性能验收费用包含在投标报价内。

7）性能验收结果的确认：

性能验收报告需经招投标双方共同签章确认结论。如验收性能不合格，投标方负责在15个工作日内解决，逾期不能解决的，按合同约定执行。

## 7.4 技术服务

7.4.1 投标方现场服务人员的职责是保证合同设备安全、正常投运。投标方保证从设备设计、制造、安装、调试实行全套服务，直到设备正常投运、稳定生产。现场服务计划见下表。如果此人日数不能满足工程需要，投标方要追加人日数，招标方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划工期 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岗位/职称 | 人数 |  |

7.4.2 投标方现场服务人员应具有下列资格：

1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

2）有较强的责任感和事业心，按时到位；

3）了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4）身体健康，适应现场工作的条件。

5）投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

7.4.3 投标方现场服务人员的职责

1）投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收。若开箱验收时，接到通知后投标方现场服务人员未到现场，则视为认同开箱验收结果。

2）在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

3）投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

7.4.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

7.4.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

7.4.6 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便，费用由投标方自理。

## 7.5 培训

7.5.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

7.5.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出。（此表由投标方填写）

| 序号 | 培训内容 | 培训讲师 | 培训课时 | 培训地点 | 培训对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.5.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标方双方商定。

7.5.4 工厂培训：投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便，费用已包含在合同总价中。

7.5.5 现场培训：招标方为投标方培训人员提供设备场地等培训条件，并提供食宿和交通方便，费用已包含在合同总价中。

## 7.6 售后服务及质保

7.6.1 设备性能考核合格后办理正式验收手续，合同设备进入质保期，质保期限为12个月。设备在试运行过程中及质量保证期内，如发现质量问题，收到投标方函、电后2小时内响应，24小时内派技术人员到现场处理，产生的费用由投标方承担。如招标方原因出现问题，在接到招标方通知后24小时内派技术人员到现场，但只收工时费，不另收其它费用。如需重新制作工件，也只收取成本费。

7.6.2 设备质保期满后，投标方保证备品备件的供应，并为招标方提供终身优质服务，如合同设备软件控制系统升级，则免费提供软件升级服务，硬件只收成本费。

7.6.3 设备正常运转后，1～2 次/年免费为招标方派遣技术人员去招标方现场服务、回访，了解设备运行情况，及时解决发生的问题。

# 八、技术资料交付

## 8.1 一般要求

- 投标方提供的图纸、资料应清晰，资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。不得提供缩微的图纸、资料。

- 投标方提供的各阶段图纸、资料应注明“万基新建材废砖处理设备”标示或印章；并应注明“配合资料”或“施工图”；“施工图”即为最终版；最终版图纸、资料应为签署和标示齐全的蓝图。

- 投标方如对最终版图纸、资料进行修改，应在修改处作出清楚的标注，以便招标方能轻易的识别。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

- 在合同签订后30天内，按合同要求，投标方提供合同设备的设计，制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单和文件给招标方，招标方确认。标准应为最新版本。

- 要求所有电子版资料以U盘形式提供，电子文档资料格式为doc、xls、dwg、pdf等格式。图纸要求有dwg和PDF两种格式，dwg图纸文件为1：1比例可编辑的CAD2007版。纸质版资料应盖上单位公章或公司技术专用章，纸质版图纸为白图或蓝图。

- 合同正式签订后，投标方必须在10个工作日内提供设备的工程设计基础资料给招标方，由招标方转给设计单位作为设计依据。

- 设备安装调试全部完成后，投标方须在15个工作日内提供设备竣工资料给招标方。

## 8.2 投标方提供的工程设计基础资料（包括且不限于以下内容）

- 资料清单；

- 设备总图，含外形尺寸及接口尺寸图；

- 基础条件图（含荷重分布表）、仪表管线图；

- 电控柜尺寸、合同设备电气总负荷；

- 满足工程设计要求的其它资料。

- 以上资料要求：电子版资料1套，纸质版资料和图纸5套；

## 8.3 产品交货时随机资料（包括且不限于以下内容）

- 资料清单；

- 发货装箱清单；

- 随机备件清单、专用工具清单；

- 备品备件清单（包括机械备件、电气备件和易损件）；

- 安装要求及安装质量标准；

- 合格证、质量证明书及外购件的合格证和使用说明书；

- 以上资料要求：电子版资料2套，纸质版资料和图纸5套；

## 8.4 项目竣工资料

- 资料清单；

- 使用维护说明书（含操作规范、维护保养说明、安装规范、设备规格表、常见故障处理方法）；

- 合同设备的部件图；

- 电气设备的控制原理图、接线图，不加密的程序文件（电子版）；

- 易损件资料；非标件的加工图、标准件清单；

- 调试方案、调试记录；

- 以上资料要求：电子版资料2套，纸质版资料和图纸5套。

## 8.5 资料接收信息

招标方联系方式：

| 资料邮寄地址 | 河南省·洛阳市·新安县·万基控股集团有限公司 |
| --- | --- |
| 单位全称 | 河南万基新型建材有限公司 |
| 邮编 | 471832 |
| 电子邮箱 | wwxxjcyxgs@163.com wjxxjcyxgs@126.com |

# 九、包装与运输

## 9.1 交货装运

9.1.1 设备制造完毕后，由招标方监督进行出厂前的试运转，验收合格后才能包装运输。

9.1.2 投标方发运给招标方的所有货物，须在每批/次起运前五天内通知招标方，包括起运时间和发货清单，以便招标方做好有关准备工作。

9.1.3 投标方每批/次发运给招标方的货物，须在装运后及时以快递向招标方送达该批货物的有关凭证、文件（包括提货单或装箱单、出厂检验证书、保险单据等）送达招标方时间应早于货物到达时间。

9.1.4 设备运抵，以投标方在货到前提供的装运单为依据，进行到货验收。验收合格后，安装方负责保管各自设备。

## 9.2 包装与运输

9.2.1 设备的包装运输按相关规范进行整体运输。

9.2.2 投标方发运所有货物均应有适合于相应运输手段及多次搬运装卸的包装，并应根据不同货物不同的特点及要求差异采用防尘、防震、防潮、防雨、防冲击、防变形及防腐蚀的保护措施，达到国家相关标准，装箱外部标志及起吊位置应符合GB/T191-2008《包装储运图示标志》要求。

9.2.3 投标方应在每个所装货箱的四个外侧面用不退色的油漆清楚书写以下标记

（１）合同号；      （２）目的地（港）；

（３）收货人；      （４）货物名称和编号；

（５）箱号；        （６）重量（千克） ；

（７）尺寸（厘米）；（８）重心位置；

（９）装卸起吊位置等。

9.2.4 对有特别要求的设备，还应在包装箱外标出装箱货物正面一侧的“正面”标记。

9.2.5 货箱上还应分类冠以：机械设备、电气设备、仪器仪表、备件等的类别标题。

9.2.6 所有包装均应明显地标上“小心轻放” 、 “勿倒置” 、 “保持干燥” 、“防潮”等适当的标志。

9.2.7 裸装货物（若如有的话），应以金属标签牢固地系在货物上，或在货物平坦面上用不退色的油漆标明。

9.2.8 设备运输以公路运输为主，铁路运输为辅。设备到现场后，由安装方负责卸车。

9.2.9 交货地：招标方工厂，招标方应保证厂区道路畅通、坚实，具备运抵现场条件。

# 十、交货期限

在合同签定生效后，45天内交货到招标方指定地点，55天内安装调试完成。

# 附件1：差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表，技术部分和商务部分要分开列表。

差  异  表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件2：设备平面示意图（电子版）